ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedmiot zapytania dotyczy: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową, Pracowni Tomografu Komputerowego i Rezonansu Magnetycznego.

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 - 561 Olsztyn

Strona: www.wss.olsztyn.pl

E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 14.00

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na cele Pracowni Tomografu Komputerowego i Rezonansu Magnetycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.

III. Termin wykonania zamówienia:

- 9 tygodni od dnia podpisania umowy, w tym poszczególne etapy:

  - ETAP I  – Inwentaryzacja stanu istniejącego oraz przygotowanie projektu technologii.

  - ETAP II - Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń w tym w szczególności – złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Etapy I i II zostaną wykonane w terminie 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

  - ETAP III - Wykonanie Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz dokumentacji kosztorysowej wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, przekazanie pozwolenia na budowę Zamawiającemu

Etap III zostanie wykonany najpóźniej 9 tygodni od dnia podpisania umowy.

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz osób zdolnych do realizacji zamówienia, zawierający:

  - przynajmniej 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń), należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

  - przynajmniej 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń), należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

  - przynajmniej 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń), należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

  - przynajmniej 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacji elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych (bez ograniczeń), należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

  - przynajmniej 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej (bez ograniczeń), należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

- Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia

V. Sposób oceny oferty:

Zamawiający ustala następujące zasady oceny ofert:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 89 53 86  228

Ofertę należy przesłać do dnia 26 stycznia 2017 r., na adres e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

UWAGA!!

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami dotyczących ceny usługi oraz sposobu jej realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VIII. Załączniki .

Załączniki składające się na integralną cześć zaproszenia:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

- Załącznik nr 4 – formularz cenowy

Z-CA DYREKTORA

Ds. Lecznictwa

Jerzy Górny

( Podpis osoby uprawnionej )