U M O W A nr DZPZ/333/12 /2017

zawarta w dniu …. roku w ramach przeprowadzonego postępowania w trybie postępowania do 30 tys euro pomiędzy firmą: ….., NIP: …., REGON: …., KRS: ….. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn,
NIP: 739-29-55-794,  REGON: 000293976, KRS: 0000000449 zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:

## Dyrektor						- Irena Kierzkowska

następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

- Umowa dotyczy Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową, Pracowni Tomografu Komputerowego i Rezonansu Magnetycznego .

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności w ramach następujących etapów:

  - ETAP I  – Inwentaryzacja stanu istniejącego oraz przygotowanie projektu technologii.

  - ETAP II - Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń w tym w szczególności – złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. – w terminie do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

  - ETAP III - Wykonanie Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz dokumentacji kosztorysowej wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, przekazanie pozwolenia na budowę Zamawiającemu – w terminie 9 tygodni od dnia podpisania umowy.

  - ETAP IV - wykonywanie czynności nadzoru autorskiego w okresie trwania robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia.

  - Terminy wykonania zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy – harmonogram realizacji zamówienia.

- Integralną część umowy stanowi Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

§ 2.

- Przedmiot zamówienia w zakresie etapów I - III powinien zostać wykonany w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072., ze zmianami).

- Kosztorys inwestorski powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389).

- Dokumentacja opracowywana w ramach etapów I - III powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

- Dokumentacja opracowywana w ramach etapów I - III winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739).

- Dokumentacja opracowywana w ramach etapów I - III winna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz w ramach etapu II w pisemne oświadczenie projektanta i sprawdzającego  o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego).

- Dokumentacja opracowywana w ramach etapów I - III powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ( Dz.U. z dnia 23 kwietnia 2013 r .)

- Dokumentacja powinna spełniać wszystkie pozostałe wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz założeniach do projektowania

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, będącymi załącznikiem nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

- W ramach poszczególnych etapów, Wykonawca powinien uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie i pozwolenia, konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności:

  - W ramach Etapu I – Uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jeśli wyniknie taka konieczność - Karta Informacyjna przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji środowiskowej. Projekt technologii wymaga uzgodnienia z Zamawiającym oraz  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie.

  - W ramach Etapu nr II – złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

  - W ramach Etapu III –przekazanie zamawiającemu pozwolenia na budowę .

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia realizując wszystkie potrzeby Zamawiającego odnośnie przedmiotu umowy.

- Opracowane projekty w zakresie dotyczącym budynku głównego szpitala, powinien uwzględniać rozwiązania zawarte w posiadanej przez Szpital projekcie pt. „Dostosowanie Budynku Głównego Szpitala do wymagań przepisów przeciw pożarowych” autorstwa B.P. Akon z obowiązkiem dokonania uzgodnień z rzeczoznawca ds. p.poż oraz z Zamawiającym.

- Po zakończeniu etapów I - III określonych w § 1 ust.2 zostanie podpisany oddzielny protokół zdawczo-odbiorczy dla każdego z etapów. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowania, którego ten protokół dotyczy.

§ 4.

- Nadzór autorski prowadzony będzie w trakcie realizacji umowy na roboty budowlane prowadzone w oparciu o wykonaną dokumentację projektową

- W ramach Etapu nr IV Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów, rozwiązań lub urządzeń „równoważnych” tj. o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się również do wydania na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów, materiałów lub urządzeń zaoferowanych jako „równoważne”;

  - Wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia dokumentacji zamiennych w sytuacjach wynikających z błędów projektanta, których nie stwierdzono w momencie ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

  - Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót;

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca w związku z objęciem projektu nadzorem autorskim, zobowiązuje się do:

  - Wykonywania projektów zamiennych i dokonywania innych zmian w dokumentacji projektowej, których konieczność wykonania wynika ze zmiany przepisów, mających miejsce do momentu w którym wygasną zobowiązania Wykonawcy z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego;

  - Udział w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów Wykonawcy (projektanta/ów) na budowie wynikać będzie z potrzeb każdorazowo określonych przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez Wykonawcę robót budowlanych osobie kierownika budowy, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej;

  - Reakcji na wezwania Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych. Poprzez reakcję rozumie się odpowiedź pisemną, za pomocą poczty elektronicznej lub faksu w której Wykonawca poinformuje Zamawiającego o swoich działaniach w związku ze zgłoszeniem. Wyznaczony przez Wykonawcę termin związany z wykonaniem czynności nadzoru autorskiego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze licząc od dnia wysłania wezwania przez Zamawiającego. Wykonawca może w odpowiedzi na zgłoszenie zaproponować termin dłuższy niż 3 dni robocze. W przypadku akceptacji tego terminu, Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej określonej w § 9 . ust. 1 lit c) za ten okres. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności nadzoru autorskiego w terminie 3 dni robocze od zgłoszenia Zamawiającego.

§ 5.

- Sporządzoną dokumentację technologiczną i/lub projektową lub/i koncepcyjną oraz kosztorysy wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów należy przedłożyć w formie wydruku tekstowego oraz rysunkowego w 5 egzemplarzach, oprawioną w teczki papierowe jak również w formie elektronicznej zgodnej z formą papierową w 2 egzemplarzach na płycie CD lub DVD. Każdy plik dokumentacji powinien być umieszczony na płycie w formacie obsługiwanym przez program AutoCAD lub/i Norma Pro (w zależności od rodzaju opracowania). Ponadto każdy plik powinien być zamieszczony również w formacie .pdf. Każdy sporządzony dokument przedstawiony być musi w odpowiednim dla tego dokumentu pliku. Plik ten powinien zwierać wszystkie, kompletne i ponumerowane strony dokumentu. Nie dopuszcza się osobnych plików dla każdej  strony danego dokumentu.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu LOCO siedziba Zamawiającego:

  - Prace projektowe w zakresie ETAPU I w terminie uzgodnionym w załączniku nr 1 do umowy

  - Prace projektowe w zakresie ETAPU II wraz z pozwoleniami, opiniami i uzgodnieniami w tym pozwoleniem na budowę, w terminie uzgodnionym w załączniku nr 1 do umowy

  - Prace projektowe wraz z dokumentacją kosztorysową i zbiorczym zestawieniem kosztów, w zakresie ETAPU III w terminie uzgodnionym w załączniku nr 1 do umowy

  - Zamawiający ewentualne uwagi do opracowań przekazanych w ramach poszczególnych etapów przekaże Wykonawcy na piśmie w terminie 3 dni roboczych od ich dostarczenia, a wykonawca poprawi wskazane opracowanie i dostarczy poprawioną dokumentację Loco siedziba Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag Zamawiającego.

- Odbiór dokumentacji projektowej oraz opracowań stworzonych w ramach poszczególnych etapów nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych w terminie 3 dni roboczych od daty ich dostarczenia Zamawiającemu albo w terminie 2 dni roboczych od przekazania dokumentacji z naniesionymi poprawkami.

- Daty podpisania następujących protokołów traktuje się jako datę wykonania i ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia:

  - podpisanie przez  Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego III etapu traktuje się jako datę wykonania i ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca usunie wady dokumentacji projektowej stwierdzone po odbiorze w terminie 3 dni roboczych od przekazania informacji o wadach przez Zamawiającego.

- Wykonawca wykona dokumentację zamienną o której mowa w § 4 ust.2. lit. B) oraz uzupełni szczegóły dokumentacji projektowej (§ 4. ust. 2 lit. c) w odpowiednim terminie uzgodnionym przez strony

- Wykonawca udziela rękojmi na wady dokumentacji projektowej na okres 3 lat liczonych od daty ostatecznego odbioru dokumentacji. Upływ okresu rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad dokumentacji o jakich mowa w § 5. ust. 5.

§ 6.

- Wykonawca wyznacza .................................................... do kierowania pracami projektowymi, stanowiącymi przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznacza Z-cę Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych jako koordynatora prac projektowych ze strony Zamawiającego.

WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI

ORAZ PODZIAŁ ZADANIA NA ETAPY

§ 7.

- Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ….. zł netto plus VAT, tj.  brutto:…… zł (słownie złotych: …………)

- Strony dla potrzeb niniejszej umowy ustalają następujący podział płatności:

- Za etap I Wykonawcy przysługuje 10% wynagrodzenia określonego w § 7. pkt 1. tj. ….zł brutto,

- Za etap II Wykonawcy przysługuje 40% wynagrodzenia określonego w § 7. pkt 1. tj. …. zł brutto,

- Za etap III Wykonawcy przysługuje 35% wynagrodzenia określonego w § 7. pkt 1. tj. …. zł brutto,

- Za etap IV Wykonawcy przysługuje 15% wynagrodzenia określonego w § 7. pkt 1.tj. …. zł brutto,

- Wynagrodzenie za etapy I - III będzie płatne na podstawie faktury częściowej z 60-dniowym terminem płatności (liczonym od dnia wystawienia faktury) wystawionej po zakończeniu 
i odebraniu protokołem zdawczo – odbiorczym przedmiotu zamówienia. Płatność za Etap IV zostanie dokonana po zakończeniu robót budowlanych (po ostatecznym odbiorze) zrealizowanych na podstawie opracowania będącego przedmiotem zamówienia, podstawie faktury częściowej z 60-dniowym terminem płatności

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z elementów dokumentacji. W przypadku rezygnacji, wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone – zgodnie z pozycjami w formularzu cenowym.

- Rezygnacja, o której mowa w pkt 4. Może odbyć się do momentu zakończenia prac w ramach ETAPU I

- W przypadku zmiany stawki VAT wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie, a faktura zostanie wystawiona z uwzględnienie stawki VAT obwiązującej w chwili wystawienia.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 8

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania usługi, w wysokości 10 % wartości brutto umowy, tj.  ……. zł. ( słownie ……….. )

w jednej lub kilku niżej wymienionych formach:

  - pieniądzu,

  - gwarancjach bankowych,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - poręczeniach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.)

- Zabezpieczenie wniesione zostanie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja taka musi zawierać klauzulę zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wykonał umowy zgodnie z warunkami zamówienia. Okres ważności gwarancji obejmującej wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej może upływać najwcześniej w terminie 2 miesięcy liczonym od terminu wykonania dokumentacji określonej w § 1. Okres ważności gwarancji obejmującej okres rękojmi, może upływać najwcześniej w terminie 3 lat liczonym od terminu wykonania dokumentacji określonej w § 1.

- W przypadku należytego wykonania dokumentacji d (Etapy nr I – III), 70% tj. ….. zł (słownie: …..) zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze ostatecznym. Pozostałe 30% zabezpieczenia tj. …… zł (słownie…..) zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 3 letniego okresu rękojmi za wady liczonego od daty ostatecznego odbioru projektu.

KARY UMOWNE

§ 9.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zostanie zobowiązany, przez Zamawiającego do zapłacenia kar umownych, z tytułu:

  - zwłoki w wykonaniu pracy projektowej – w wysokości 0, 4 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w § 1. ust. 2 lit. c), jednak nie więcej niż  10 % wartości przedmiotu umowy;

  - zwłoki w usunięciu wad pracy projektowej – w wysokości 0, 4 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż    10 % wartości przedmiotu umowy;

  - zwłoki w wykonaniu czynności nadzoru autorskiego, w tym reakcji na zgłoszenie w związku z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego – za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w § 4 ust.3 lit. c) w wysokości 0,4 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 lit. a)4 jednak nie więcej niż 25% tego wynagrodzenia

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wskaże, czy odstępuje co do całego zadania, czy określonych etapów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art. 145 Prawa zamówień publicznych).

WARUNKI ZMIANY UMOWY

§ 10.

- Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

- zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.

- wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia lub zmiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych elementów.

- udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, które ma wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego

- żądania przez Zamawiającego zmiany rozwiązań, które ma wpływ na termin realizacji umowy.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54, ust. 5. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§12.

Spory, powstałe na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

W sprawach nieunormowanych zapisami niniejszej umowy, będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

Umowa spisana została w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

Wykonawca									Zamawiający